## KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN (BÀI TẬP LỚN)

(Dành cho học phần: Đồ án chuyên ngành CNPM- Học kỳ:2 - Năm học:2026)

Tên đề tài/dự án: Xây dựng ứng dụng quản lý bán thuốc

Lớp học phần: ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CNPM N09 Nhóm: 17

Thông tin nhân sự nhóm:

| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Vai trò trong nhóm (Nhóm trưởng/Thành viên) | Nhiệm vụ chính phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dương Quang Sự | 20232255 | Nhóm trưởng | Quản lý tiến độ, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, tích hợp các chức năng và tổng hợp báo cáo. |
| 2 | Nguyễn Xuân Lộc | 20232230 | Thành viên | Nghiên cứu nghiệp vụ quản lý bán thuốc, hỗ trợ xây dựng chức năng nhập thuốc, bán hàng và kiểm thử. |
| 3 | Nguyễn Văn Đạo | 20232282 | Thành Viên | Thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng chức năng quản lý thuốc, loại thuốc và nhà cung cấp. |
| 4 | Nguyễn Hữu Đức | 2023 | Thành viên | Xây dựng giao diện ứng dụng, hỗ trợ chức năng hóa đơn, kiểm thử và chuẩn bị slide thuyết trình. |

## I. TỔNG QUAN DỰ ÁN (PROJECT OVERVIEW)

## 1. Lý do thực hiện dự án

## Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển, việc ứng dụng phần mềm vào hoạt động quản lý và kinh doanh đã trở thành nhu cầu thiết yếu đối với nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành dược phẩm. Các nhà thuốc hiện nay không chỉ cần thực hiện hoạt động bán hàng mà còn phải quản lý số lượng thuốc, giá bán, hạn sử dụng, thông tin nhà cung cấp và doanh thu một cách chính xác, hiệu quả.

## Tuy nhiên, tại một số nhà thuốc có quy mô vừa và nhỏ, hoạt động quản lý vẫn được thực hiện bằng phương pháp thủ công như ghi chép sổ sách hoặc sử dụng bảng tính Excel. Phương pháp này có thể gây ra nhiều khó khăn như mất thời gian tra cứu thông tin thuốc, sai sót khi tính toán hóa đơn, khó kiểm soát số lượng thuốc tồn kho, không kịp thời phát hiện thuốc sắp hết hạn và thiếu công cụ thống kê doanh thu.

## Xuất phát từ những vấn đề thực tế trên, nhóm quyết định lựa chọn đề tài “Xây dựng ứng dụng quản lý bán thuốc” nhằm nghiên cứu, thiết kế và phát triển một hệ thống phần mềm hỗ trợ các hoạt động quản lý và bán hàng tại nhà thuốc.

## Ứng dụng hướng tới việc số hóa quy trình quản lý và bán hàng tại nhà thuốc, hỗ trợ người dùng cập nhật thông tin thuốc, quản lý nhập – xuất kho, thực hiện giao dịch bán hàng, lập hóa đơn và thống kê doanh thu. Hệ thống đồng thời hỗ trợ theo dõi số lượng tồn kho và hạn sử dụng dựa trên dữ liệu được lưu trữ. Qua đó, ứng dụng góp phần giảm thiểu sai sót trong quá trình quản lý, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà thuốc.

## Trong phạm vi bài tập lớn, nhóm tập trung xây dựng các chức năng quản lý và bán hàng cơ bản, phù hợp với thời gian thực hiện và yêu cầu của học phần.

## 2. Mục tiêu dự án (Yêu cầu viết theo tiêu chí SMART)

S (Specific - Cụ thể)

Giữ nguyên danh sách 7 nhóm chức năng hiện có:

- Quản lý tài khoản và phân quyền.

- Quản lý danh mục thuốc.

- Quản lý nhập thuốc và nhà cung cấp.

- Quản lý bán hàng, lập hóa đơn và tính tiền.

- Quản lý tồn kho, theo dõi số lượng và hạn sử dụng.

- Quản lý thông tin khách hàng.

- Thống kê doanh thu và số lượng thuốc bán ra.

M (Measurable - Đo lường được):

Để đánh giá mức độ hoàn thành dự án, nhóm đặt ra các tiêu chí cụ thể như sau:

- Xây dựng và tích hợp 7 nhóm chức năng chính theo phạm vi đã xác định.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu đáp ứng các nghiệp vụ quản lý tài khoản, thuốc, loại thuốc, nhà cung cấp, khách hàng, phiếu nhập, hóa đơn và chi tiết hóa đơn.

- Hoàn thiện giao diện cho các chức năng quản lý và bán hàng.

- Các thao tác thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và lưu trữ dữ liệu hoạt động đúng theo yêu cầu.

- Hệ thống tự động tính tổng tiền hóa đơn và cập nhật số lượng tồn kho sau khi nhập hoặc bán thuốc thành công.

- Xây dựng tối thiểu 20 trường hợp kiểm thử cho các chức năng quan trọng, phấn đấu đạt tỷ lệ kiểm thử thành công từ 90% trở lên.

- Hoàn thành mã nguồn, cơ sở dữ liệu, báo cáo dự án

A (Achievable - Khả thi):

Dự án có tính khả thi vì phạm vi chức năng phù hợp với kiến thức và năng lực thực hiện của nhóm sinh viên. Nhóm có thể vận dụng kiến thức về lập trình, thiết kế cơ sở dữ liệu, phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện và kiểm thử phần mềm để xây dựng hệ thống.

Các công việc được chia thành từng mô-đun nhằm tạo điều kiện cho các thành viên triển khai song song và tích hợp sản phẩm. Nhóm sẽ thống nhất ngôn ngữ lập trình, công nghệ phát triển, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và công cụ quản lý mã nguồn dựa trên điều kiện thực tế trước khi triển khai.

R (Relevant - Thực tế):

Dự án có ý nghĩa thực tiễn vì giải quyết các vấn đề thường gặp trong hoạt động quản lý và bán hàng tại nhà thuốc, đặc biệt là việc kiểm soát số lượng thuốc tồn kho, hạn sử dụng và doanh thu.

Đối với học phần, dự án giúp nhóm củng cố và phát triển các năng lực:

Phân tích yêu cầu và xác định chức năng của hệ thống phần mềm.

Thiết kế mô hình hệ thống, cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng.

Xây dựng ứng dụng có khả năng xử lý dữ liệu và thực hiện các nghiệp vụ quản lý.

Áp dụng quy trình phát triển phần mềm từ phân tích, thiết kế, lập trình đến kiểm thử.

Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, phân chia nhiệm vụ, quản lý tiến độ và trình bày sản phẩm.

Qua đó, dự án góp phần kết nối kiến thức lý thuyết với hoạt động xây dựng một sản phẩm phần mềm có khả năng ứng dụng trong thực tế.

## T (Time-bound - Thời hạn):

## Nhóm đặt mục tiêu hoàn thành dự án theo tiến độ của học phần và thời hạn nộp bài do giảng viên quy định. Quá trình thực hiện được chia thành bốn giai đoạn:

- Giai đoạn 1 – Khởi động và phân tích yêu cầu: Xác định phạm vi, khảo sát nghiệp vụ quản lý bán thuốc và phân công nhiệm vụ.

- Giai đoạn 2 – Thiết kế và phát triển: Thiết kế cơ sở dữ liệu, giao diện và xây dựng các chức năng chính của ứng dụng.

- Giai đoạn 3 – Kiểm thử và hoàn thiện: Kiểm tra chức năng, sửa lỗi, hoàn thiện báo cáo và slide thuyết trình.

- Giai đoạn 4 – Nghiệm thu và bảo vệ: Chạy thử toàn bộ ứng dụng, chuẩn bị kịch bản trình diễn và báo cáo kết quả trước giảng viên.

## Các mốc thời gian cụ thể được xác định trong bảng kế hoạch triển khai và điều chỉnh theo lịch chính thức của học phần.

## II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS)

| STT | Giai đoạn & Công việc cụ thể | Người phụ trách | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Kết quả đầu ra dự kiến (Deliverables) | Trạng thái (Chưa làm/Đang làm/Xong) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GIAI ĐOẠN 1: KHỞI ĐỘNG |  | 12/10 | 18/10 | Kế hoạch dự án | Đang làm |
| 1.1 | Họp nhóm, chọn đề tài & phân chia vai trò | Cả nhóm | 12/10 | 14/10 | Biên bản họp | Xong |
| 1.2 | Lập và nộp kế hoạch thực hiện dự án | Nhóm trưởng | 14/10 | 18/10 | Bảng phân công và kế hoạch | Đang làm |
| 2 | GIAI ĐOẠN 2: THỰC THI (Nội dung chính) |  | 19/10 | 15/11 | Bản thảo/Sản phẩm thô | Chưa làm |
| 2.1 | Thu thập dữ liệu / Nghiên cứu lý thuyết nền | Nguyễn Xuân Lộc, Nguyễn Văn Đạo | 19/10 | 25/10 | File tổng hợp tài liệu về nghiệp vụ quản lý bán thuốc, quy trình nhập thuốc, bán thuốc, quản lý tồn kho và các kiến thức nền tảng phục vụ xây dựng ứng dụng. | Chưa làm |
| 2.2 | Triển khai xây dựng sản phẩm / Viết nội dung | Cả nhóm | 26/10 | 15/11 | Bản thảo chương 1, 2, 3 và phiên bản ban đầu của ứng dụng quản lý bán thuốc. | Chưa làm |
| 3 | GIAI ĐOẠN 3: HOÀN THIỆN & KIỂM THỬ |  | 16/11 | 27/11 | Sản phẩm hoàn chỉnh | Chưa làm |
| 3.1 | Gom các phần, kiểm tra lỗi, định dạng văn bản | Nhóm trưởng | 16/11 | 23/11 | File báo cáo hoàn chỉnh (Word/PDF) | Chưa làm |
| 3.2 | Thiết kế slide thuyết trình | Nguyễn Hữu Đức | 24/11 | 27/11 | FileSlide (PowerPoint/Canva) | Chưa làm |
| 4 | GIAI ĐOẠN 4: NGHIỆM THU |  | 28/11 | 02/12 | Bảo vệ thành công | Chưa làm |
| 4.1 | Họp nhóm tập duyệt thuyết trình, phản biện thử | Cả nhóm | 28/11 | 01/12 | Biên bản duyệt thử, sản phẩm được kiểm tra | Chưa làm |
| 4.2 | Báo cáo trước Giảng viên | Cả nhóm | 02/12 | 02/12 | Điểm số từ Giảng viên | Chưa làm |

## III. CÁC MỐC KIỂM TRA TIẾN ĐỘ QUAN TRỌNG (MILESTONES)

## IV. QUẢN LÝ RỦI RO (RISK MANAGEMENT)

- Mốc 1 (18/10/2026): Giảng viên duyệt tên đề tài và bản kế hoạch thực hiện dự án.

- Mốc 2 (15/11/2026): Hoàn thành phiên bản ban đầu của ứng dụng và phần nội dung chính của báo cáo.

- Mốc 3 (02/12/2026): Hoàn thành sản phẩm, báo cáo, slide thuyết trình và bảo vệ đề tài.

| Tình huống rủi ro có thể xảy ra | Mức độ ảnh hưởng (Cao/Vừa/Thấp) | Giải pháp phòng ngừa / Xử lý của nhóm |
| --- | --- | --- |
| Thành viên nghỉ học, không làm bài, trễ deadline. | Cao | Đặt deadline nội bộ sớm hơn hạn của GV 3 ngày. Nhóm trưởng báo cáo GV nếu nhắc nhở quá 2 lần không phản hồi. |
| Máy tính hỏng, mất dữ liệu bài làm. | Cao | Toàn bộ tài liệu phải lưu chung trên Google Drive/OneDrive của nhóm, không lưu cục bộ trên máy cá nhân. |
| Ý tưởng ban đầu bị quá tầm, không làm kịp. | Vừa | Chủ động xin tham vấn Giảng viên ở tuần thứ 3 để thu hẹp phạm vi đề tài nếu thấy quá sức. |

## V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐÓNG GÓP (KPI & PEER REVIEW)

Để đảm bảo tính công bằng và triệt tiêu tình trạng "gánh tạ/núp bóng", cuối dự án các thành viên sẽ tự đánh giá lẫn nhau theo thang điểm % đóng góp:

- Mức A (90% - 100%): Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đúng hạn, chủ động hỗ trợ nhóm.

- Mức B (70% - 89%): Hoàn thành công việc được giao, đúng hạn nhưng ít có đóng góp sáng tạo thêm.

- Mức C (50% - 69%): Hoàn thành công việc nhưng trễ hạn, chất lượng kém, phải để người khác sửa lại nhiều.

- Mức D (< 50%): Không làm bài hoặc làm không đáng kể, không có tinh thần hợp tác.